| UỶ ban nhân dân HUYỆN YÊN PHONG Số: 6526/QÐ-UBND | cỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa viỆt nam Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Phong, ngày 13 tháng 9 năm 2021 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phong Nẫm, xã Đông Phong Hạng mục: Mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND 20 ngày 20/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Phong về việc phê duyệt dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Yên Phong giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 5368/QĐ-UBND ngày 03/8/2021  của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phong Nẫm, xã Đông Phong; hạng mục: Mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước;

Căn cứ báo cáo ngày 09/9/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phong Nẫm, xã Đông Phong; hạng mục: Mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước.

# QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phong Nẫm, xã Đông Phong; hạng mục: Mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước với nội dung chi tiết theo phụ đính kèm.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Tài chính-Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện và UBND xã Đông Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Như Điều 2; - Lưu: VT. | PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Duy Phúc |

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phong Nẫm, xã Đông Phong

Hạng mục: Mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước

(Kèm theo Quyết định số  6526/QĐ - UBND ngày  13  tháng 9 năm 2021)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp | 4.307.379.170 | Ngân sách xã, vốn hỗ trợ của tỉnh và các nguồn vốn khác | Đấu thầu rộng rãi trong cả nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Tháng 9/2021 | Trọn gói | 180 ngày |
| 2 | Gói thầu số 2: Quản lý dự án | 126.464.652 | Ngân sách xã, vốn hỗ trợ của tỉnh và các nguồn vốn khác | Chỉ định thầu rút gọn | Thương thảo hợp đồng | Tháng 9/2021 | Trọn gói | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi công trình hoàn thành quyết toán |
| 3 | Gói thầu số 3: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | 14.903.532 | Ngân sách xã, vốn hỗ trợ của tỉnh và các nguồn vốn khác | Chỉ định thầu rút gọn | Thương thảo hợp đồng | Tháng 9/2021 | Trọn gói | 07 ngày cho từng nội dung |
| 4 | Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu | 4.738.118 | Ngân sách xã, vốn hỗ trợ của tỉnh và các nguồn vốn khác | Chỉ định thầu rút gọn | Thương thảo hợp đồng | Tháng 9/2021 | Trọn gói | 07 ngày cho từng nội dung |
| 5 | Gói thầu số 5: Giám sát thi công | 137.965.355 | Ngân sách xã, vốn hỗ trợ của tỉnh và các nguồn vốn khác | Chỉ định thầu rút gọn | Thương thảo hợp đồng | Tháng 9/2021 | Trọn gói | Theo tiến độ công trình |
| 6 | Giói thầu số 6: Kiểm định chất lượng công trình | 9.045.496 | Ngân sách xã, vốn hỗ trợ của tỉnh và các nguồn vốn khác | Chỉ định thầu rút gọn | Thương thảo hợp đồng | Tháng 9/2021 | Trọn gói | Theo tiến độ công trình |
| 7 | Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình | 2.369.059 | Ngân sách xã, vốn hỗ trợ của tỉnh và các nguồn vốn khác | Chỉ định thầu rút gọn | Thương thảo hợp đồng | Tháng 9/2021 | Trọn gói | Theo Luật Bảo hiểm |
| 8 | Gói thầu số 8: Kiểm toán công trình | 52.358.318 | Ngân sách xã, vốn hỗ trợ của tỉnh và các nguồn vốn khác | Chỉ định thầu rút gọn | Thương thảo hợp đồng | Tháng 02/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu (Làm tròn) | 4.655.224.000 |  |  |  |  |  |  |